Análisis de riesgo

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Gravedad | |  | | --- | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| |  | | --- | |  | |  | 1 Insignificante | | 2 Menor | | 3 Moderada | | 4 Importante | | 5 Catastrófica | |
|  | 5 Muy probable | **5** | | **10** | | **15** | | **20** | | **25** | |
|  |  | | Retrasos en la creación de la documentación del proyecto | |  | |  | |  | |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  | 4 Probable | **4** | | **8** | | **12** | | **16** | | **20** | |
|  |  | |  | |  | | Aparición de bugs importantes en el  programa | |  | |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  | 3 Posible | **3** | | **6** | | **9** | | **12** | | **15** | |
|  |  | |  | | Demora en la obtención de recursos informáticos | |  | |  | |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  | 2 No es probable | **2** | | **4** | | **6** | | **8** | | **10** | |
|  |  | |  | |  | | Cortes imprevistos de luz | | Averías de computadora | |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  | 1 Muy improbable | **1** | | **2** | | **3** | | **4** | | **5** | |
|  |  | |  | | Día no laboral por enfermedad | |  | |  | |
|  |
|  |
| Posibilidad |
|

# Plan de contingencia para cada riesgo

**Retrasos en la creación de documentos para el proyecto:** Se aumentará la velocidad en la que se realizan los documentos (pudiendo realizar horas extra) y se buscará hacer las tareas retrasadas al mismo tiempo que se finalizan las demoradas.

**Aparición de bugs importantes en el programa:** Se intentará encontrar la solución de forma rápida a esos bugs, en caso de no funcionar se tendrá que reducir el número de funcionalidades del programa.

**Demora en la obtención de recursos informáticos:** Se buscarán alternativas parecidas a los programas no obtenidos o se realizarán otras tareas hasta por fin obtenerlos.

**Cortes imprevistos de luz:** Se esperará a que el corte finalice ya que no se dispone de otro lugar en donde trabajar.

**Averías de computadora:** Se hablará con un técnico informático de confianza para arreglar el problema o en su defecto, se buscará otra computadora para utilizar.

**Día no laboral por enfermedad:** No se tomarán medidas, a menos que la enfermedad en cuestión demore varios días en sanar, en cuyo caso se reanudará la actividad laboral normal.