Planificación temporal y asignación de recursos

En este documento se detallarán los tiempos y recursos que necesitará cada etapa.

* Entrevista de conocimiento de requerimientos:
  + Tiempo: 1 día
  + Recursos: desarrollador, software de edición de texto, software de videollamada, computadora, internet.
* Planificación:
  + Tiempo: 7 días
  + Recursos: desarrollador, software de edición de texto, computadora, internet.
* Análisis:
  + Tiempo: 8 días
  + Recursos: desarrollador programador, software de edición de texto computadora, internet, entorno de desarrollo integrado.
* Diseño:
  + Tiempo: 3 días
  + Recursos: desarrollador programador, software de edición de texto computadora, internet, entorno de desarrollo integrado, software de control de versiones.
* Implementación:
  + Tiempo: 5 días
  + Recursos: desarrollador programador, software de edición de texto computadora, internet, entorno de desarrollo integrado, software de control de versiones.
* Pruebas:
  + Tiempo: 2 días
  + Recursos: desarrollador programador, software de edición de texto computadora, internet, entorno de desarrollo integrado, software de control de versiones.
* Instalación:
  + Tiempo: 1 día
  + Recursos: desarrollador programador
* Uso y mantenimiento:
  + Tiempo: Desde la entrega del proyecto hasta siempre.
  + Recursos: desarrollador programador, software de edición de texto computadora, internet, entorno de desarrollo integrado, software de control de versiones.